| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | Project911 | 작업(완료) 예정일자 | 26.09.23 |
| 팀원 | 조철현, 신건우, 정지윤, 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성 |  |  |
| 세부내역 | 주제 - 자치구별 구급 수요 분석 및 예측·응급의료시설 연계 시스템 목표 - 자치구별 출동건수, 이송건수, 이송환자수 및 환자유형 분석 - 월별·계절별 구급 수요 패턴 분석 - 생활인구와 구급 수요의 관계 분석 - 과거 구급활동 데이터를 활용한 미래 구급 수요 예측 - 응급의료기관 및 실시간 응급실 가용병상 정보 연계 - 분석 결과와 응급의료시설 정보를 통합한 웹 서비스 구현 오늘 작업 내용 - 공공데이터 활용신청 및 API 일반 인증키 확인 - 구급활동 데이터를 연도별로 분리하여 파일 정리 - 향후 데이터 전처리 및 분석을 위한 원본 데이터 구조 확인 - 프로젝트 타임테이블 수정 및 담당자별 작업 구분 - 팀 프로젝트 진행상황 관리를 위한 노션 구조 검토 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 개발 도구 : Jupyter Notebook, VS Code - 데이터 관리 : Excel - 데이터 수집 : 공공데이터포털 API - 팀 협업 도구 : Git, GitHub, Notion |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | Project911 | 작업(완료) 예정일자 | 26.09.25 |
| 팀원 | 조철현, 신건우, 정지윤, 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 공공데이터 및 API 수집, 데이터 구조 설계 |  |  |
| 세부내역 | 수집 출처 - 공공데이터포털, 서울열린데이터광장, 국립중앙의료원 수집 대상 - 소방청 구급통계 API (2017.01~2025.12 월별 2,634행, 출동·이송건수) - 자치구단위 서울생활인구 일별 집계표 CSV (2018.04~2026.07) - 119 구조활동 실적 CSV (구별, 원인별 구조인원 통계) - 서울시 구급출동 현황 건별 데이터 (약 116만 건) - 국립중앙의료원 실시간 응급실 가용병상 API (51개 병원 스냅샷) 수집 방식 및 절차 - Python requests 패키지를 활용한 OpenAPI 연동 및 수집 자동화 스크립트 작성 - 공공데이터포털 API 인증키 기반 XML/JSON 파싱 및 CSV 통합 - 다단 헤더(3~4줄) 피벗 구조 해체 및 단일 컬럼 표준 정제 활용 도구 - Python (Requests, Pandas), VS Code, Git |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | Project911 | 작업(완료) 예정일자 | 26.09.29 |
| 팀원 | 조철현, 신건우, 정지윤, 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 데이터 정제·결측치 처리, 데이터 통합 및 EDA |  |  |
| 세부내역 | 전처리 및 결측치 처리 - 공통 식별키 설정: 날짜(ds), 서울시 25개 자치구명(District)으로 통합 기준 통일 - 생활인구 누락 구간(13일간) 선형 보간(Linear Interpolation) 적용 - 합계·소계 행, 동 단위 행, 서울 밖·구 정보 없는 건 등 불필요한 행 제외 - 소방서 신설 전 관할 합산 구간(성동·광진, 금천·구로) 편향 방지를 위해 분석 대상 기간 정제 (2,634행 → 2,564행) - 사고 원인 결측값 기타/미상 처리 및 One-Hot Encoding 적용 특징 피처링 및 데이터 통합 - 파생변수 생성: 주간인구(Day_Pop), 야간인구(Night_Pop), 주/야간 인구차(Pop_Diff), 7일 전 인구지표 등 - 시계열 Lag 변수 생성: 전월 이송건수, 전년 동월 이송건수 등 - 통합 데이터셋 구성: 이송 수요(자치구×월, 2,564행×46열), 인구 밀집(자치구×일, 75,825행×20열) EDA 주요 발견 - 서울시 월평균 이송 약 25,942건 중 계절성 폭 약 22% 확인 (7·8월 피크, 2월 최저) - 주간 생활인구 밀집 지역(강남, 중구 등)과 야간 인구 밀집 지역 간 구급 수요 차이 검증 활용 도구 - Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn) |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | Project911 | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.02 |
| 팀원 | 조철현, 신건우, 정지윤, 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 구급 수요 예측 모델 개발 : 이송 수요·인구 밀집 예측 및 위험지수 |  |  |
| 세부내역 | Model 1. 시계열 구급 수요 예측 (Prophet 및 회귀 모델) - 목적 : 자치구별 월별 이송 수요(transport_cnt) 미래 값 예측 (2026.01~2026.06, 재귀 예측 방식) - 입력 변수 : 전월/전년동월 이송건수, 전월 생활인구 지표, 전년 사고원인(승강기사고, 인명갇힘 등), 월 원-핫 인코딩 - 학습 데이터 : 2,180행 × 14열 (2018.05~2025.12) Model 2. 인구 밀집 예측 및 요인 분석 (Random Forest / 머신러닝 회귀) - 목적 : 자치구별 일최대인구수 예측 및 구급 수요 영향 요인 산출 - 입력 변수 : 7일 전 일최대인구, 전일 야간인구, 전일 이동인구, 전일 Pop_Diff, 월/요일/주말여부 - 학습 데이터 : 75,825행 × 8열 - 주요 결과 : Feature Importance 분석을 통한 구급 수요 주요 영향인자 도출 Model 3. 응급의료 자원 위험지수 수식화 - 산출식 : 위험지수 = 예측 구급 수요 ÷ 현재 가용병상 - 통계적으로 검증된 확률값이 아닌 프로젝트용 위험지표로 활용 성능 평가 방식 - 비교 모델: Linear Regression, Ridge, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, DNN - 회귀 지표: MAE, RMSE, R² Score 기반 모델 비교 및 최종 모델 선정 활용 도구 - Scikit-learn, TensorFlow/Keras, Prophet |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | Project911 | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.05 |
| 팀원 | 조철현, 신건우, 정지윤, 박채원 |  |  |
| 작업내역 | API 연동 및 예측 모델 서비스 파이프라인 개발 |  |  |
| 세부내역 | Framework - Flask (Python Web Framework) 주요 기능 및 API 구현 - 실시간 API 연동 : 국립중앙의료원 응급의료 API를 호출하여 병원 위치 및 실시간 가용 병상 데이터 수집 파이프라인 구축 - 예측 파이프라인 연동 : 저장된 학습 모델(.pkl / .h5)을 로드하여 사용자 선택 자치구/시점에 따른 수요 예측 결과 반환 - 위험지수 계산 엔진 : 실시간 가용병상 데이터와 모델 예측값을 결합해 자치구별 실시간 위험지수 자동 산출 활용 도구 - Flask, Python, REST API, JSON Parsing |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | Project911 | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.07 |
| 팀원 | 조철현, 신건우, 정지윤, 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 웹 대시보드 UI 구현 및 지도 시각화 연동 |  |  |
| 세부내역 | 대시보드 페이지 구성 - 지역 분석 탭 : 자치구별 출동/이송건수, 주·야간 생활인구, 월별 추세 시각화 - 수요 예측 탭 : 과거 구급활동 추세선과 향후 6개월 예측값(실제값 vs 예측값) 그래프 시각화 - 응급의료시설 탭 : 지도(Folium/Leaflet 등) 기반 25개 자치구 응급실 위치, 기관 유형, 가용병상 현황 표기 - 종합 대응 탭 : 예측 구급 수요 + 응급실 현황 + 병상 부족 위험지수 통합 연계 화면 제공 시스템 테스트 - 웹 서비스 기능 테스트, API 오류 발생 시 예외 처리(Forward Fill 등), 화면 단위 반응형 레이아웃 점검 활용 도구 - HTML/CSS, JavaScript, Folium, Chart.js, Flask |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.09.23-26.10.12 |  |  |
| 팀명 | Project911 | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.10 |
| 팀원 | 조철현, 신건우, 정지윤, 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 통합 테스트, 발표자료 제작, 전체 관리 및 프로젝트 정리 |  |  |
| 세부내역 | 전체 프로세스 검수 - 데이터 수집부터 웹 시각화까지의 End-to-End 파이프라인 최종 점검 - GitHub 및 Google Drive를 통한 최종 소스코드, 모델 파일, 보고서 버전 관리 성과 정리 및 발표 준비 - 프로젝트 발표 PPT 제작 및 대본 작성, 리허설 수행 본 프로젝트의 기대 효과 - 선제적 응급자원 배분 : 자치구별 시계열 예측으로 구급차 배치 및 의료자원 사전 대비 지원 - 응급실 미수용 예방 : 실시간 가용병상과 예측 수요를 결합한 위험지수 제공으로 응급의료 대응력 강화 - 공공 데이터 융합 : 소방 통계와 생활인구 빅데이터의 연계를 통한 정책 수립 기초자료 제공 향후 발전 방향 - 실시간 구급차 이동시간 및 병원별 진료 가능 과목 데이터를 결합해 최적 경로 안내 및 병원 자동 배정 알고리즘으로 확장 활용 도구 - Git, GitHub, Google Drive, PowerPoint |  |  |